Приложение 4

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ сельского поселения,

их формирования, реализации

и проведения оценки

эффективности их реализации

Утверждаю

Глава администрации

Середняковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г.Поляков

28.02.2024

**ОТЧЕТ[[1]](#footnote-1)**

**о реализации муниципальной программы/**

**ведомственной целевой программы**

Благоустройство территории Середняковского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2022-2024 годы

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

**ведомственной целевой программы за 2023 год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | Цель | Тыс. руб. | **2890,8** | **2887,7** | **99,9** |  |
|  | Задача 1 | Тыс. руб. | 874,8 | 860,0 | 98,3 |  |
|  | Целевой показатель 1.1 | Тыс. руб. | 398,5 | 383,7 | 96,3 | Срок оплаты кредиторской задолженность за электроэнергию за декабрь месяц 2023 январе 2024 года |
|  | Целевой показатель 1.2 | Тыс. руб. | 362,0 | 362,0 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 1.3 | Тыс. руб. | 114,3 | 114,3 | 100,0 |  |
|  | Задача 2 | Тыс. руб. | 393,3 | 393,3 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 2.1 | Тыс. руб. | 393,3 | 393,3 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 2.2 | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Целевой показатель 2.3 | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 3 | Тыс. руб. | 29,0 | 29,0 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 3.1 | Тыс. руб. | 29,0 | 29,0 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 3.2 | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 4 | Тыс. руб. | 1593,7 | 1590,7 | 99,8 |  |
|  | Целевой показатель 4.1 |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 4.2 |  | 239,0 | 239,0 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 4.3 |  | 270,0 | 267,0 | 98,9 | Оплата по договору – подряда за уборку мусора за декабрь месяц 2023 года производится в январе 2024 года |
|  | Целевой показатель 4.4 | Тыс. руб. | 1084,7 | 1084,7 | 100,0 | 0 |

Форма 2

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы/** **ведомственной целевой программы**

**за 2022 год (отчетный период**)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/  Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе** | 2890,8 | 2887,7 | 99,9 | Оплата услуг за декабрь месяц 2023 года производится в январе 2024 года |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет Костромского муниципального района |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 2890,8 | 2887,7 | 99,9 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

**Пояснительная записка**

**по отчету исполнения муниципальной программы** **«Благоустройство территории Середняковского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2022-2024 годы»**

В 2023 году, в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Середняковского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2022-2024 годы»

были проведены следующие мероприятия:

1.Финансирование по программе осуществлено в сумме 2887,7 тыс. рублей, что составило 99,9% от запланированной суммы.

2. Все мероприятия, предусмотренные программой выполнены.

Считать уровень эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории Середняковского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2022-2024 годы» в 2023 году приемлемой.

1. [↑](#footnote-ref-1)